ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної державної адміністрації

від  13.03. 2018 року № 164

З А Х О Д И

з організації весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів району

- Забезпечити:

1) спільно з органами місцевого самоврядування організацію виконання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення стану навколишнього природного середовища, благоустрою, озеленення і приведення у належний санітарний стан територій населених пунктів району, прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, інших об’єктів масового перебування та відпочинку населення, а також здійснювати  заходи з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ побутових відходів, прибирання та приведення в належний санітарний стан кладовищ;

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

Управління Держпродспоживслужби у Вінницькому районі

Березень – квітень 2018 року

2) проведення заходів із благоустрою парків, скверів, алей, інших обєктів масового перебування та відпочинку населення;

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

Березень – квітень 2018 року

3) упорядкування доріг, вулиць та тротуарів, в’їзних знаків населених пунктів;

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Філія «Вінницький райавтодор»

Вінницька філія «Вінницький ДЕД»

Філія Немирівський ДЕД ДП «Вінницький облавтодор»

Березень – квітень 2018 року

4) проведення заходів із санітарної очистки територій пам’яток культурної спадщини. Особливу увагу приділити санітарному очищенню території мемориальних комплексів, місць масових поховань померлих та загиблих військовослужбовців, які загинули у війнах, під час проведення антитерористичної операції та захисту територіальної цінності держави, визначних місць, повязаних з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, памяток археології, історії та монументального мистецтва. ;

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

Березень – квітень 2018 року

5) проведення заходів з відновлення лісових насаджень та їх забереження, запровадити систематичне прибирання зон лісових масивів.

ДП «Вінницьке лісове господарство»

Березень – квітень 2018 року

6)здійснення заходів щодо  приведення у належний санітарний стан прилеглих територій підпорядкованих бюджетних установ.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

Березень – квітень 2018 року

7) організацію виконання заходів з приведення до належного санітарного стану смуг відведення автомобільних смуг відведення автомобільних доріг з додержанням вимог охорони праці та безпеки руху.

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Філія «Вінницький райавтодор»

Вінницька філія «Вінницький ДЕД»

Філія Немирівський ДЕД ДП «Вінницький облавтодор»

Березень – квітень 2018 року

8) виконання на об’єктах, визначених для проведення поточного та капітального ремонту, а також експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Філія «Вінницький райавтодор»

Вінницька філія «Вінницький ДЕД»

Філія Немирівський ДЕД ДП «Вінницький облавтодор»

Березень – квітень 2018 року

9) контроль за підтримання власниками об’єктів дорожнього сервісу (автозаправні станції, заклади ресторанного господарства, готелі, тощо), які межують із смугою відведення автомобільних доріг або  в ній розташовані, відповідних територій в належному санітарному стані та недопущення фактів несанціонованого розміщення відходів.

Управління економіки районної державної адміністрації

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Філія «Вінницький райавтодор»

Вінницька філія «Вінницький ДЕД»

Філія Немирівський ДЕД ДП «Вінницький облавтодор»

Березень – квітень 2018 року

Рекомендувати:

- керівникам підприємств, установ та організацій, усіх форм власності, привести території, прилеглі до адміністративних будівель в належний естетичний та санітарний стан;

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Відділ освіти районної державної адміністрації

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

Березень – квітень 2018 року

- сільськогосподарським підприємствам, землі яких межують з придорожніми лісосмугами, здійснювати заходи щодо їх очищення;

Виконкоми сільських, селищних рад  та

Відділ агропромислового розвитку  районної державної адміністрації

Березень – квітень 2018 року

- провести в населених пунктах району 31 березня 2018 року «День довкілля» - суботник в з благоустрою «За чисте довкілля».

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Відділ освіти районної державної адміністрації

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

Березень 2018 року

- залучати у межах наданих повноважень до участі у зазначених заходах працівників підприємств, установ, представників громадських організацій, учнівську молодь, небайдужу громадськість.

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Відділ освіти районної державної

адміністрації

Управління праці та соціального захисту

населення  районної державної адміністрації

Березень – квітень 2018 року

- активізувати роботу адміністративних комісій, що діють при виконавчих комітетах сільських та селищних рад щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил благоустрою.

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Березень – квітень 2018 року

- організувати роз’яснювальну роботу серед мешканців району щодо необхідності дотримання санітарних норм та правил благоустрою територій населених пунктів.

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Березень – квітень 2018 року

- прийняти участь в комісійному обстеженні дотримання вимог природоохоронного законодавства та санітарного стану території населених пунктів району, у тому числі зон санітарної охорони джерел централізованого та децентралізованого водопостачання, організованих сміттєзвалищ, кладовищ, рекреаційних зон, пляжів. У разі виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства інформувати органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Управлінню економіки районної державної адміністрації

Управління Держпродспоживслужби у Вінницькому районі

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Березень – квітень 2018 року

8) сприяти залученню до громадських робіт безробітних, які перебувають на обліку в районному центрі зайнятості.

Вінницький районний центр зайнятості

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Березень – квітень 2018 року

9) залучення учнівської, студенської молоді та педагогічних колективів до участі у щорічній акції з благоустрою «За чисте довкілля»

Виконкоми сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад

Відділ освіти районної державної адміністрації

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

Березень-Квітень     2018 року

11) висвітлити в засобах масової інформації та на сторінці веб-сайту районної державної адміністрації хід проведення двохмісячника благоустрою населених пунктів.

Організаційний відділ апарату

районної державної адміністрації

Березень – квітень 2018 року

____________________________________

ДОДАТОК

до розпорядження  голови районної державної адміністрації

від  13.03. 2018 року № 164

І. Заходи з організації робіт з благоустрою населених пунктів

| № з/п | Назва органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації | Площа нових лісових насаджень (ліси, полезахисні смуги, водоохоронні зони) | Площа упорядкованих територій парків, скверів, алей | Створення нових парків |  | Площа нових газонів, квітників | Кількість посаджених дерев | Кількість посаджених кущів | Упорядковано |  |  |  |  |  | Прибрано |  | Вивезено сміття | Здійснено поточний ремонт доріг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кількість | площа |  |  |  | газонів та квітників | парків та скверів | меморіалів та пам’ятників | кладовищ | братських могил | контейнерних майданчиків для сміття | дворових територій | доріг |  |  |
|  |  | га | га | шт. | га | га | шт. | шт. | га | од/га | од | од | од | од | тис. м2 | тис.м2 | м3 | тисм2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| Відремонтовано та приведено в належний стан |  |  |  |  |  | Кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ | Кількість упорядкованих сміттєзвалищ | Протяжність очищених від сміття берегів | Кількість розчищених та упорядкованих джерел | Кількість учасників заходів |  |  |  |  | Витрачено коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дитячих та спортивних майданчиків | малих архітектурних форм | лавок для відпочинку | під’їздів | контейнерів для сміття | очищено від сміття підвалів |  |  |  |  | Всього, в тому числі | Учнівська молодь | Студентська молодь | Державні службовці | Інша громадськість |  |
| од | од | од | од | од | од | шт. | шт. | Км | шт. | чол. | чол. | чол. | чол. | чол. | грн. |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

продовження додатка

ІІ. Інформаційно-просвітницькі заходи з питань благоустрою в розрізі населених пунктів

| Назва адміністративної одиниці | Кількість просвітницьких заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Витрачено коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пресконференції | Конференції | Круглі столи | Конкурси, фестивалі | Радіопередачі | Телепередачі | Статті в пресі | Ековистави | Листівки, плакати | Вебсайти | Інші заходи |  |

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                        О.Л.ОРЛОВСЬКА